Fable 5 vs GPT-5.5 Coding 能力对比测试项目方案

2026-07-09 · 草案 v1

一、背景与目标

通过一个真实、有个人价值的编程项目, 对比 Claude Fable 5 与 GPT-5.5 在实际 coding 场景中的表现。项目做完即可自用,避免玩具型 benchmark 与真实体验脱节的问题。

对比目标:

- 同一需求下,两个模型端到端交付能力的差异(能否一次跑通、需要多少人工干预)。

- 架构设计、代码质量、可维护性的差异。

- 迭代效率与成本(轮数、耗时、token 费用)。

二、测试方法设计

2.1 对照实验原则

- 同一份 PRD/需求文档,逐字相同地分别交给两边执行。

- 执行环境:Fable 5 用 Claude Code,GPT-5.5 用 Codex CLI(各自官方 agent 工具,代表真实使用体验)。

- 按里程碑(Milestone)拆分任务,每个里程碑双跑一次,从相同的仓库起点开始(用 git branch 隔离两边产物)。

- 人工干预规则:只在模型明确卡住或提问时介入,每次介入记 1 次;不主动给提示。

- 每个里程碑结束后按评分表打分,最后加权汇总。

2.2 评分维度与权重

| 维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一次通过率 | 20% | 首次交付的功能能否直接跑通、通过验收用例 |
| 正确性 / Bug 数 | 20% | 验收后一周内发现的缺陷数量与严重程度 |
| 架构与代码质量 | 15% | 模块划分、抽象合理性、代码可读性(可交叉让对方模型 review 打分) |
| 自主性 | 15% | 完成里程碑所需的人工干预/追问次数,越少越好 |
| 迭代效率 | 10% | 对话轮数与墙钟时间 |
| 成本 | 10% | token 消耗 / 订阅额度占用 |
| 文档与可维护性 | 10% | README、注释、配置说明是否到位 |

三、候选项目 A:Obsidian 智能知识库(LLM Wiki / EverOS 式)

以 Obsidian vault(纯 markdown 文件)为底座,构建一个由 LLM 维护的个人知识库:自动整理、自动关联、自动生成 wiki 页面。

3.1 核心功能

- 摄取管道:把杂乱输入(剪藏、备忘、聊天记录、网页)规整为带 frontmatter 的标准笔记。

- 自动打标签与双链:LLM 分析新笔记,自动添加 tag 和 [[双链]],维护 MOC(Map of Content)索引页。

- 语义搜索:对全库做 embedding,支持自然语言问答式检索。

- Wiki 页自动生成:对高频主题自动汇总生成/更新 wiki 条目,类似个人版维基。

- 每日回顾:定时生成当日新增内容摘要与关联推荐。

3.2 里程碑拆解

- M1 — vault 结构设计与摄取管道(CLI 工具,输入任意文本→标准化笔记)。

- M2 — 自动标签、双链与 MOC 维护。

- M3 — 全库 embedding 索引与语义问答检索。

- M4 — wiki 条目自动生成 + 每日摘要定时任务。

3.3 特点

任务偏 LLM 编排 + 文件处理,工程复杂度中等,几乎没有外部依赖风险,双跑对比最公平;但任务类型较单一,可能拉不开两个模型的差距。

四、候选项目 B:稍后观看研究管线(tech.163.com + YouTube)

把网易科技(tech.163.com)与 YouTube 稍后观看列表接入一条自动化管线:自动获取全文/转录,生成摘要、重点,并围绕本人关注的主题产出研究报告。

4.1 核心功能

- 清单接入:YouTube 稍后观看列表(Google Takeout 导出或 cookies + yt-dlp 读取播放列表);网易科技按栏目/关键词抓取或手动收藏 URL 清单。

- 内容获取:YouTube 优先拉官方/自动字幕,无字幕时下载音频用 Whisper 转录;163 文章做正文抽取与去广告清洗。

- LLM 处理:统一 schema 输出——全文 transcription、摘要、重点(key takeaways)、与我关注主题的相关度标注。

- 研究报告:按预设关注主题(可配置)聚合多篇内容,定期生成跨源 research report(趋势、分歧观点、值得深挖的问题)。

- 输出落地:全部写入 Obsidian vault(markdown + frontmatter + 双链),天然与项目 A 打通。

4.2 里程碑拆解

- M1 — 数据源接入:watch list 解析 + 163 文章清单抓取,统一队列。

- M2 — 内容获取:字幕抓取 / Whisper 转录 / 正文抽取,含失败重试。

- M3 — LLM 处理层:summary、重点、主题相关度 + 实体关系抽取,统一输出 schema。

- M4 — 知识图谱构建:按 ontology 校验实体/关系,写入图存储,支持查询与简单推理。

- M5 — 规则引擎 + 研究报告:规则驱动的自动整理与报告触发,多源聚合按主题产出定期 report。

- M6 — 自动化与落地:写入 Obsidian(带类型化双链)、定时调度、增量去重。

4.3 特点

任务类型多样:爬虫与反爬、外部 API、音频转录、异步管线、LLM 编排、报告生成,更能暴露两个模型在真实工程里的差距;但外部依赖(反爬、配额)带来一定不可控因素,需要在评分时区分“模型的错”和“环境的错”。

五、知识层设计:Ontology + Knowledge Graph + 规则引擎(两方案共用)

在 LLM 处理层之上增加一个结构化知识层,把非结构化内容沉淀为可查询、可推理的知识图谱,并用规则引擎驱动自动化整理。

5.1 Ontology(本体)

- 用 YAML 定义领域本体:实体类(Person、Organization、Technology、Product、Topic、Event、Claim、Content)及其属性。

- 关系类型带定义域/值域约束:mentions(Content→实体)、about(Content→Topic)、develops(Org→Technology)、competesWith、supports/contradicts(Claim 之间)等。

- LLM 抽取结果必须通过 ontology 校验才能入图, 防止 schema 漂移; 本体本身可版本化演进。

5.2 Knowledge Graph(知识图谱)

- LLM 从 transcription/文章中抽取实体和三元组(subject–predicate–object),附带置信度和来源引用。

- 图存储:SQLite 三元组表(轻量、可移植),支持按实体/关系/来源查询和度中心性统计。

- 同名实体归并(别名表),跨内容累积——同一个 Topic 在多篇内容中出现即自动汇聚。

- 图谱同步导出到 Obsidian:每个实体一个 note,关系写成类型化双链(frontmatter + [[链接]]),直接用 Obsidian graph view 可视化。

5.3 规则引擎

- 规则用 YAML 声明,when(条件:实体度数、关系模式、内容属性、相关度阈值)+ then(动作:打标签、建 MOC、加入报告队列、生成 wiki 页、提醒)。

- 前向链式推理:动作产生的新事实可触发其他规则,迭代至收敛(设最大轮数防死循环)。

- 示例:某 Topic 30 天内被 ≥5 篇内容提及 → 自动创建/更新该主题 wiki 页并加入下期研究报告;两条 Claim 互相矛盾 → 标记争议点,报告中单列。

- 规则引擎是纯确定性代码(不调 LLM),便于测试,也是对比两模型工程能力的好考题。

六、推荐:以 B 为主,输出落入 A 的知识库结构

两个项目天然互补: B 的产出(转录、摘要、报告)正好是 A 知识库的内容来源。推荐执行方式:

- 主测项目选 B(6 个里程碑,含知识图谱与规则引擎),任务多样性最能区分两个模型。

- B 的输出目录直接按 A 的 vault 结构设计,知识图谱实体即 Obsidian note,相当于免费获得知识库雏形。

- 如果 B 做完仍想加测, 把 A 的语义搜索作为附加轮,在 B 生成的真实数据上跑,对比更有说服力。

七、执行计划

| 阶段 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 写定 PRD、ontology 初版与验收用例;搭好双跑环境(两个分支 + 记分表) | 冻结版需求文档 + 本体定义 |
| 第 2 周 | M1 + M2 双跑与评分 | 两版可运行代码 + 评分记录 |
| 第 3 周 | M3 + M4 双跑与评分(抽取质量按图谱校验通过率评) | 同上 |
| 第 4 周 | M5 + M6 双跑;交叉 code review(让对方模型评审);汇总报告 | 对比结论报告 + 一套自用管线 |

记分表模板(每个里程碑一行,两模型各一份)

| 里程碑 | 一次通过 | Bug 数 | 干预次数 | 轮数/耗时 | 成本 | 质量分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 |  |  |  |  |  |  |
| M2 |  |  |  |  |  |  |
| M3 |  |  |  |  |  |  |
| M4 |  |  |  |  |  |  |
| M5 |  |  |  |  |  |  |
| M6 |  |  |  |  |  |  |

八、风险与注意事项

- 反爬与登录态:163 与 YouTube 都可能触发反爬;固定用 cookies/Takeout 等合规方式,失败按“环境问题”记录,不计入模型评分。

- YouTube 稍后观看无官方 API:需通过 Takeout 导出或浏览器 cookies 读取,PRD 里要明确指定路径,避免两个模型各自选型导致不可比。

- 转录成本:长视频 Whisper 转录耗时较高,测试期限定视频长度(如 ≤30 分钟)或先用官方字幕。

- 公平性控制:两边使用各自默认设置,不做特殊 prompt 调优;所有追问记录在案;同一验收用例集提前写好并冻结。

- 评分主观性:架构/质量分建议由两个模型互相盲评 + 本人复核,降低单一评审偏差。

- 抽取质量波动:实体关系抽取的准确率受内容质量影响大;用 ontology 校验通过率 + 抽样人工核对作为客观指标,不单看数量。

- 规则死循环:前向链式推理必须设最大迭代轮数和动作去重;这也是验收用例之一。

—— 附:项目仓库已按本方案初始化(obsidianprojFable),含 PRD、ontology、规则引擎与核心代码骨架 ——